Minuta de acuerdos

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: 24/05/22 | Hora: 3:00 pm |
| Lugar: Suchiapa, Chiapas | Moderador: Marcos Iván Orozco Reyes |
| Título: Fase de análisis de diseño | Objetivo: Planeación de los requisitos de software |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Identificador | Asistencia |
| Marcos Iván Orozco Reyes | * Líder de desarrollo * Desarrollador de software * Analista tester * Product Owner | * LD * DS * AT * PO |  |
| Gustavo Vladimir Ríos Mena | * Diseñador web * Gestor de calidad * Analista UX | * DW * GC * AU |  |
| Ulises Gálvez Miranda | * Arquitecto de software * Analista big-data * Consultor bi-business intelligence | * AS * AB * CB |  |

**Resumen de temas tratados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Situación | Responsables | Fecha |
| Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol de acuerdo de un plan de desarrollo | Las tareas ya han sido repartidas por el LD | LD | 24/05/2022 |
| Análisis de la especificación de requisitos y documentación o modificación del Análisis y diseño | El desarrollador de software se encargará del análisis | PO | 24/05/2022 |
| Verificación y validación del análisis y diseño, generando un reporte de verificación y reporte de validación | El gestor de calidad se encargará de este rubro | GC | 24/05/2022 |
| Elaboración o modificación del registro de rastreo | El desarrollador de software se encargará de este rubro | PO | 24/05/2022 |
| Verificación del registro y rastro y generación del reporte de verificación | El gestor de calidad de encargará de este rubro | GC | 24/05/2022 |
| Elaboración o modificación del plan de pruebas de integración | El analista tester se encargará de este rubro | AT | 24/05/2022 |
| Verificación del plan de pruebas de integración y generación del reporte de verificación | El gestor de calidad de encargará de este rubro | GC | 24/05/2022 |
| Incorporación del análisis y diseño, del registro de rastreo del plan de pruebas de integración como líneas base a la configuración de software | El desarrollador de software incorporará el análisis y diseño | DS | 24/05/2022 |
| Elaboración del reporte de actividades correspondientes a esta actividad | El gestor de calidad elaborará este reporte | GC | 24/05/2022 |

**Compromisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso | Responsables | Fecha |
| Los compañeros de trabajo se comprometieron a atenerse a sus tareas, las cuales se asignaron tomando en cuenta sus habilidades | LD, DS, AT, PO, DW, GC, AU, AS, AB, CB | 24/05/2022 |
| Se documentará y verificará los documentos necesarios para esta fase | PO, AT | 24/05/2022 |
| Se incorporará en la configuración del software el análisis y diseño | DS | 24/05/2022 |

**Temas pendientes**

|  |
| --- |
| No hay ningún tema pendiente. |