Minuta de acuerdos

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: 02/06/2022 | Hora: 9:00 am |
| Lugar: Suchiapa, Chiapas | Moderador: |
| Título: Fase 4, construcción | Objetivo: |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Identificador | Asistencia |
| Marcos Iván Orozco Reyes | * Líder de desarrollo * Desarrollador de software * Analista tester * Product Owner | * LD * DS * AT * PO |  |
| Gustavo Vladimir Ríos Mena | * Diseñador web * Gestor de calidad * Analista UX | * DW * GC * AU |  |
|  | * Arquitecto de software * Analista big-data * Consultor bi-business intelligence | * AS * AB * CB |  |

**Resumen de temas tratados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Situación | Responsables | Fecha |
| Distribución de tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al plan de desarrollo actual | Las tareas han sido distribuidas por el líder de desarrollo | Líder de desarrollo | 02/06/2022 |
| Construcción o modificación de los componentes de software con base en el análisis y diseño | Los componentes han sido creados, a cargo del ingeniero de software | Ingeniero de Software | 02/06/2022 |
| Definición y **aplicación en pruebas unitarias** para verificar que el funcionamiento de cada componente esté acorde con el análisis y diseño | El ingeniero de software llevó a cabo las pruebas unitarias | Ingeniero de Software | 02/06/2022 |
| Corrección de los defectos encontrados hasta lograr pruebas unitarias sin defectos | Los posibles defectos serán arreglados por el ingeniero de software | Ingeniero de Software | 02/06/2022 |
| Actualización del **registro de rastre**o, incorporando los componentes construidos o modificados | Las actualizaciones del registro de rastro se llevarán a cabo por el ingeniero de software | Ingeniero de Software | 02/06/2022 |
| Verificación del registro de rastreo y generación del reporte de verificación | La verificación se llevará a cabo por el gestor de calidad | Gestor de calidad | 02/06/2022 |
| Incorporación de los componentes del software y del registro de rastreo como líneas base a la configuración de software | El gestor de calidad se encargará de incorporar los componentes de software y de registro de rastreo a la configuración de software | Gestor de calidad | 02/06/2022 |
| Elaboración del reporte de actividades correspondientes a esta actividad. | El gestor de calidad hará el reporte de actividades | Gestor de calidad | 02/06/2022 |

**Compromisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso | Responsables | Fecha |
| Se han distribuido las tareas y los responsables | Líder de desarrollo, Ingeniero de software, gestor de calidad | 02/06/2022 |
| Crear o modificar los componentes de software | Ingeniero de software | 02/06/2022 |
| Realizar pruebas unitarias y agregarlas al registro de rastreo | Ingeniero de software | 02/06/2022 |
| Verificar registro de rastreo | Gestor de calidaad | 02/06/2022 |
| Incorporar los componentes de software | Gestor de calidad | 02/06/2022 |

**Temas pendientes**

|  |
| --- |
| No hay ningún tema pendiente. |